Zał. Nr 5

Umowa dla zadania

Konserwacja łemkowskiej chaty z 1860 roku w Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej,

zawarta w dniu ............................... 2010 r.  pomiędzy:

Towarzystwem na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej, zwanym dalej Zamawiającym,

NIP: 684-22-90-504  REGON  370255704 reprezentowanym przez :

- Bohdana Gocz  – przewodniczącego Rady,

- Artura Batę – sekretarza Rady,

a ........................................................................................................................................................................z siedzibą:................................. wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w...........................Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS......................., wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez .................................... Nr .............o kapitale zakładowym w wysokości.............................zł,

NIP  ........................................, reprezentowanym przez:

1.....................................

2....................................

zwanym/zwaną dalej ,,Wykonawcą”.

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o numerze referencyjnym Zamawiającego  ZP/01/2010.

§ 1

Przedmiot umowy

1.  Przedmiotem niniejszej umowy jest zadanie: Konserwacja łemkowskiej chaty z 1860 roku w Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej.

2.  Zakres robót oraz szczegółowe warunki realizacji robót składających się na przedmiot umowy określa przedmiar robót, program prac konserwatorskich, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz oferta Wykonawcy.

3. Wszystkie roboty objęte niniejszą umową Wykonawca wykona zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami umowy i dokumentami stanowiącymi integralną część niniejszej  umowy zgodnie z jej § 18 ust. 1.

§ 2

Wspólna realizacja umowy (jeśli dotyczy)

1. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

2. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera      (pełnomocnika) upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Lider (pełnomocnik) upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę.

3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie................................................................................................

4. Postanowienia umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie umowę.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy:

1)  osobiście w zakresie ........................................................................................................................... ,

2)  za pomocą podwykonawców z zakresie ............................................................................................ ,

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje za pomocą podwykonawcy.

§ 4

Termin realizacji

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy – 15.10.2010 r.

2. Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo dysponowania terenem w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Protokolarne przekazanie placu robót Wykonawcy, które nastąpi w terminie do 10 dni licząc od daty podpisania umowy.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynowaniem i obsługą realizacji przedmiotu umowy.

- Przekazanie Wykonawcy dokumentacji.

§ 6

### Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Protokolarne przejęcie placu robót w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 i rozpoczęcie robót nie później niż do 5 dni od daty przejęcia placu robót.

- Odpowiednie zabezpieczenie terenu robót wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi oraz innymi, zgodnie z Prawem budowlanym.

- Ustanowienie kierownika robót przy realizacji przedmiotu umowy w osobie .............................., posiadającego stosowne uprawnienia.

- Prowadzenie dokumentacji robót.

- Wykonywanie wszelkich innych czynności należących do obowiązków kierownika robót określonych w Ustawie Prawo Budowlane, w tym stosowanie się do poleceń Inspektora Nadzoru.

- Sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami przepisów prawa, który będzie stanowił integralną część niniejszej umowy.

- Sporządzenie i zatwierdzenie Planu organizacji ruchu o ile wymagać tego będzie realizacja prac, Projektu organizacji robót oraz harmonogramu rzeczowo - finansowego i dostarczenie ich Zamawiającemu przed wejściem w teren.

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową, przedmiarem robót, programem prac konserwatorskich, specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

- Zastosowanie do realizacji przedmiotu umowy materiałów odpowiadających jakościowo 
i technicznie wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z zaleceniami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją techniczną.

- Zabezpieczenie frontu robót przed dostępem osób nieupoważnionych, oznakowanie 
i zabezpieczenie terenu robót i utrzymywanie go we właściwym stanie przez cały okres trwania realizacji przedmiotu umowy.

- Informowanie Inspektora Nadzoru o wszystkich przeszkodach, które miałyby wpływ na przebieg robót.

- Przedstawienie Inspektorowi Nadzoru atestów (aprobat technicznych, deklaracji zgodności) przewidzianych do zabudowy materiałów i urządzeń zgodnie z wymogami Zamawiającego.

- Dostarczenie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji protokołów odbiorów częściowych wraz z zestawieniem ilości robót wykonanych w okresie rozliczeniowym.

- Dostarczanie Inspektorowi Nadzoru wszelkich informacji dotyczących robót związanych ze sprawozdawczością Zamawiającego.

- Zapewnienie na placu robót i w jego otoczeniu ładu i porządku .

- Naprawienie wszelkich szkód osobowych i rzeczowych, które Wykonawca lub Podwykonawcy wyrządzą Zamawiającemu lub osobom trzecim, w związku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy. W szczególności w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren robót z chwilą jego przejęcia.

- Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów i środków własnych, przy użyciu sprzętu przeznaczonego do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca poniesie we własnym zakresie wszelkie dodatkowe koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy, a w szczególności:

- urządzenia terenu robót, zaplecza, zabezpieczenia terenu robót, ochrony mienia i zachowania warunków bezpieczeństwa,

- sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- transportu,

- składowania gruzu, złomu itp.,

- likwidacji robót i uporządkowania terenu,

- korzystania z mediów w trakcie trwania umowy, a niezbędnych do wykonania robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikowych, celem dokonania ich odbioru. Brak zgłoszenia Zamawiającemu robót podlegających zakryciu lub robót zanikowych Zamawiającemu spowoduje konieczność ich odkrycia i wówczas koszty odkrywek obciążają w całości Wykonawcę.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego           przestrzegania  art. 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w o wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U.123 poz. 858 z 2006r. ze zm.) tj. nie wprowadzania ścieków  bytowych i przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania  ścieków opadowych a także nie wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej, w tym również nie wykonywania robót, które mogą spowodować naruszenie tych przepisów przez osoby trzecie.

§ 7

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się zgodnie z przyjętą ofertą na kwotę:

netto........................ PLN (słownie:..............................................), tj.

brutto ……………. PLN (słownie: …………………………) zawiera ............... % VAT

- Oferowane ceny  mają formę  cen stałych, niezmiennych do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, a Wykonawca nie może żądać ich podwyższenia bez względu na ewentualną zmianę bazy cenowej (płace, ceny surowców i materiałów), zmianę zakresu czy też terminów wykonania robót oraz wszelkich innych elementów wyjściowych służących do ustalenia cen.

- Za roboty wykonane, choć nieobjęte ofertą wynagrodzenie nie przysługuje.

- Wysokość wynagrodzenia umownego może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT. Zmiana ceny związana z ustawową zmianą stawki VAT może obejmować wyłącznie zakres robót określony w specyfikacji oraz ofercie a jeszcze niewykonany.

§ 8

### Tryb płatności

Strony postanawiają, że Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie odbywać się fakturą końcową, na konto Wykonawcy ...............................................................................z dołączonym  podpisanym przez inspektora nadzoru i kierownika budowy protokołem odbioru robót bez usterek, potwierdzającym zakres wykonanych robót –    przelewem w terminie 30 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, przy czym za dzień zapłaty uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku przez Zamawiającego.

Dopuszcza się częściową zapłatę należności określonej w umowie, po protokólarnym odbiorze zakończonego elementu zamówienia.

§ 9

### Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20 % wartości całkowitej wynagrodzenia brutto,

2)  za opóźnienie w wykonaniu całości robót zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo- finansowym w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia

3) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorach w   wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

4) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych w trakcie jego użytkowania w okresie trwania rękojmi i /lub gwarancji w wysokości 0,2 % całkowitej wartości wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek.

  - Stronom przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

  - Karę umowną Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 10

Odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takich przypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

  - gdy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn 
i opóźnienie przekracza 21 dni lub przerwał roboty przez okres co najmniej 21 dni 
i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub dokumentacją albo wadliwie wykonuje swoje zobowiązania umowne, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej i musi zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru przerwanych robót oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od zgłoszenia przerwania robót, usunie z terenu robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt 3, niniejszego paragrafu umowy,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót.

- W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 5) Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia, poprawienia lub dalszego wykonywania przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 11

Odbiory i procedury

  - Strony postanawiają, że Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość części lub całego przedmiotu umowy do odbioru.

  - Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 10 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zgłoszenia przez Wykonawcę osiągnięcia gotowości części lub całego przedmiotu umowy do odbioru.

  - Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może:

      - odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

      - powierzyć poprawienie lub wykonanie części przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, wadliwie wykonanych.

  - Zamawiający wyznacza terminy przeglądów robót przedmiotu umowy w okresie rękojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin do ich usunięcia.

  - W razie stwierdzenia podczas przeglądów, o których mowa w ust. 5 wad i usterek, Zamawiający wyznaczy termin pokontrolnego stwierdzenia usunięcia tych wad i usterek.

§ 12

Gwarancja

  - Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonanie robót objętych umową, w tym użyte materiały i urządzenia, na okres 24 miesięcy, licząc od daty przekazania przez Wykonawcę przedmiotu umowy i przejęcia go przez Zamawiającego jako należycie wykonanego na podstawie protokołu robót podpisanego przez strony umowy.

  - Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót, użyte materiały i urządzenia zostaje rozszerzona na okres równy okresowi udzielonej w ust. 1 gwarancji.

  - Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie według zasad określonych w artykułach 577 do 581 Kodeksu Cywilnego.

  - Wykonawca przedłoży dokument gwarancji do końcowego odbioru robót.

§ 13

Zamawiający nie dopuszcza cesji wierzytelności na osoby trzecie.

§ 14

Wykonawca zobowiązany jest zachowania poufności informacji uzyskanych w trakcie realizacji robót.

§ 15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych w niniejszą umową mają zastosowanie przepisy, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

§ 17

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 18

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§ 19

1. Umowę sporządzono na podstawie:

a) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

b) oferta Wykonawcy,

c) program prac konserwatorskich.

ZAMAWIAJĄCY                                                  WYKONAWCA