# Załącznik nr 7 SIWZ

# ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

dla Oferentów sporządzających kosztorysy ofertowe do przetargu dla zadania: 
Utwardzenie ścieżki komunikacyjnej na terenie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranwej- Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej

Zyndranowa 1, 38-454 Tylawa -

- Założenia kalkulacyjne do uwzględnienia przy sporządzaniu kosztorysów ofertowych

  - Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej.

  - Podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią:

- dokumentacja techniczna

- specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru  robót,

- założenia wyjściowe do kosztorysowania,

- przedmiary robót,

- zasady obliczania podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi

  - Przedmiot zamówienia określa dokumentacja techniczna oraz  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

  - Ceny jednostkowe robót Oferenci są zobowiązani ustalić wg kalkulacji własnej. Oznacza to, że Oferenci mogą przyjąć do kosztorysu ofertowego inne podstawy katalogowe niż podane w przedmiarach Zamawiającego, ale odpowiadające robotom wyszczególnionym w przedmiarach.

  - Opisy robót powinny jednoznacznie odpowiadać robotom wyszczególnionym 
w przedmiarach Zamawiającego. Oferta nie będzie odrzucona o ile opis robót nie będzie miał wpływu na wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną oraz  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać roboty zgodnie z rozwiązaniami podanymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej,  wykonania i odbioru robót i przedmiarach.

  - Jednostki miar i ilość jednostek przedmiaru mają  być zgodne z przedmiarem Zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty. Oferent powinien zwrócić uwagę na krotności podane w przedmiarach.

  - Oferent przed złożeniem oferty w terminach określonych w SIWZ ma prawo wnieść do Zamawiającego na piśmie wszelkie uwagi dotyczące zakresu, technologii robót, materiałów i urządzeń w celu ustosunkowania się do nich Zamawiającego.

  - Oferent ma obowiązek przeanalizować dokumenty wyszczególnione w pkt 1.2,  zapoznać się z warunkami istniejącymi na budowie,  i z zastrzeżeniem punktu 1.7,  uwzględnić w zakresie rzeczowym i ilościowym wszystkie roboty technologicznie niezbędne do wykonania poszczególnych elementów robót.  Zatwierdzone przez Zamawiającego kosztorysy ofertowe będą traktowane jako ostateczne. Zamawiający nie będzie uznawał roszczeń Wykonawcy w przypadku wnioskowania robót nie ujętych w ofercie, a związanych z wykonywaniem elementów robót objętych zamówieniem.

  - Cena ofertowa brutto ma uwzględniać wszystkie należne przyszłemu Wykonawcy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zakresu zamówienia określonego 
na podstawie dokumentów wyszczególnionych w pkt. 1.2  w tym również: koszty związane z budową i utrzymaniem zaplecza budowy, ochroną, ubezpieczeniem budowy, zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, wymaganiami bhp, organizacją 
i obsługą budowy (w tym obsługi geodezyjnej), koszty jednorazowe sprzętu, koszty rozruchu urządzeń, koszty niezbędnych pomiarów i badań,  oraz koszty usuwania ewentualnych skutków awarii, ewentualnego usuwania wód opadowych, itp. – należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy (nie będą one podlegały dodatkowym rozliczeniom).

  - Strona tytułowa kosztorysu ofertowego ma zawierać:

-   określenie rodzaju kosztorysu,

-   nazwę przedmiotu kosztorysowania,

-   określenie lokalizacji budowy,

-   nazwę i adres zamawiającego,

-   cenę ofertową  (liczbowo i słownie),

-   datę opracowania kosztorysu,

-   nazwę i adres jednostki która oferuje wykonanie robót,

-   pieczęć i podpis oferenta.

  - Kosztorysy ofertowe mają zawierać tabele elementów scalonych odpowiadające

podziałowi robót ustalonemu w przedmiarach zamawiającego.

  - Tabele elementów scalonych należy załączyć pod strony tytułowe kosztorysów.

  - Do oferty należy załączyć zestawienie kosztorysów ofertowych i elementów scalonych robót w następującej formie: - załącznik nr 1 „Wycena ofertowa 
do przetargu”.

  - Wartość  kosztorysu ofertowego ma być zgodna z ceną oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia.

  - Koszty opracowania kosztorysu ofertowego ponoszone są w całości przez wykonawcę.

2.  Roboty dodatkowe:

2.1 Wykonawca -  zobowiązany będzie do wykonywania ewentualnych robót dodatkowych 
 w poziomie cen kosztorysu ofertowego.

Za roboty dodatkowe będą uznawane wyłącznie takie roboty, których w żadnej mierze

nie można było określić i przewidzieć w trakcie wyceny ofertowej 
 przy zachowaniu należytej staranności, zgodnie z ustaleniami niniejszych założeń   wyjściowych.

  - Do celów wyceny ewentualnych robót dodatkowych nie występujących w kosztorysie ofertowym, których nie można ustalić na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego, oferent zobowiązany jest stosować wyłącznie wskaźniki cenotwórcze  obejmujące stawkę robocizny, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, takie same jakie przyjął do wyliczenia ceny ofertowej.

  - Ceny jednostkowe materiałów (łącznie z kosztami zakupu) - do wyceny jak pkt. 2.2  będą przyjmowane wg średnich cen rynkowych wg publikacji „Sekocenbud” z kwartału poprzedzającego okres wykonywania robót dodatkowych.